 Anexă nr.1 la decizia Consiliului local Naslavcea nr.__03/01_din 24 iunie 2025

Planul de acțiuni privind asigurarea durabilității 
proiectului implementat din cadrul Programului Național ”Satul European Expres”, ediția-2023
_______"Eficientizarea energetică prin înlocuirea ferestrelor și ușilor la Gimnaziul sat. Naslavcea, r-nul Ocnița"____________
(denumirea proiectului)


	Nr. crt.
	Activități întreprinse pentru asigurarea sustenabilității bunului format din cadrul proiectului
	Instituția 
	Persoana responsabilă
	Costuri (lei)
	Sursele de finanțare
	Termen de realizare
	Surse și mijloace de verificare

	I. Executarea condițiilor instituționale
	

	1.1
	Luarea la evidență a serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional.

	Primăria
	Primar, Contabil-șef
	Nu presupune cheltuieli
	APL de nivelul I
	Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de constatare a costurilor investiționale formate în cadrul proiectului de dezvoltare locală
	Act de formare a costurilor investiționale

	1.2
	Adoptarea deciziei Consiliul Local de preluare a  bunurilor formate, cu informarea ONDRL.
	Primăria
	Primar, Contabil- șef
	Nu presupune cheltuieli
	APL de nivelul I
	Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de formare a costurilor investiționale din cadrul proiectului 
	Decizia CL de nivel I

	1.3
	Înscrierea valorii lucrărilor în Registrele de evidență a mijloacelor fixe la articolele respective conform datelor din procesul-verbal de finisare a implementării proiectului, conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016.
	Primăria
	Primar,
Contabil-șef
	Nu presupune cheltuieli
	APL de nivelul I
	În prima săptămână după întocmirea proceselor-verbale de finisare și dare în exploatare a lucrărilor, dar nu mai târziu de 3 luni
	Procese verbale
Registrul de evidență a mijloacelor fixe;

	1.4
	Asigurarea evidenței și integrității bunurilor formate și utilizarea conform destinației pe perioada de funcționare a acestora, conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe.
	Primăria,
Gimnaziul-Grădiniţa s.Naslavcea 
	Primar,
Managerul instituției
	Cheltuieli prevăzute în buget
	APL de nivelul I
	Conform termenilor reglementați în Catalogul mijloacelor fixe
	Catalog mijloace fixe;

	1.5
	Păstrarea documentelor aferente proiectului și punerea la dispoziția ONDRL și a oricărei alte autorități abilitate cu funcții de reglementare, supraveghere sau control.
	Primăria
	Primar
Contabil-șef
	Nu presupune cheltuieli
	APL de nivelul I
	Conform nomenclatorului
	Dosar proiect;

	1.6
	Plasarea elementelor de identificare vizuală (plăcuță  informativă post-monitorizare al proiectului), conform prevederilor HG 1235/2016 din 10.11.2016
	Primăria
	Primar
Contabil-șef
Manager de instituție

	1000  lei
	APL de nivelul I
	Maxim 30 zile din momentul transmiterii costurilor și semnării actului de formare a costurilor investiționale din cadrul proiectului 
	Factura plăcuță informativă
Fotografii plăcuță informativă;


	1.7
	Prezentarea rapoartelor anuale/notelor informative,  cu acțiuni realizate privind gestionarea și sustenabilitatea bunului format

	Primăria 

	Primarul Unitatea de implementare a proiectului conform Cererii de finanțare
	Nu presupune cheltuieli
	APL de nivelul I 
	Anual  (până la consumarea perioadei de asigurare durabilitate, 2024-2027)
	Raport anual/Nota informativă, 
cu acțiuni realizate în baza Planului de durabilitate;

	1.8
	Prezentarea raportului final cu indicatori de performanță atinși ai proiectului conform prevederilor Contractului de Finanțare 

	Primăria 
	Unitatea de implementare a proiectului conform Cererii de finanțare
	Nu presupune cheltuieli
	APL de nivelul I
	După consumarea perioadei de asigurarea durabilității proiectului
	Raport final al proiectului cu indicatorii de produs și rezultat, atinși

	II. Executarea condițiilor tehnice
	

	2.1
	Desemnarea /Contractarea/Angajarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format 

	Gimnaziul-Grădiniţa s.Naslavcea
	Managerul instituției
	Cheltuieli prevăzute în buget, recurente de personal
	APL de nivelul II
	Trimestrial 
	Fișă de post/
Contract individual de muncă

	2.2
	Planificarea activităților de întreținere și reparație a bunului format 
	Managerul instituției 
	Managerul instituției
	Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției sau alte surse
	APL de nivelul I
	Trimestrial 
	Raport de activitate/ Dare de seamă/Plan de activitate/Note informative

	2.3
	Implementarea activităților de gestionare eficientă a bunului format (de monitorizare și control)

	Managerul instituției 
	Managerul instituției
	Cheltuieli prevăzute în bugetul instituției sau alte surse
	APL de nivelul I
	Trimestrial 
	Raport, dare de seamă

	III. Executarea condițiilor financiare
	

	3.1
	Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format 
	Primăria
	Primarul, Contabilul-șef, 
	Cheltuieli prevăzute conform bugetului
	APL
	Trimestrial/Anual
	Decizii ale CL,
Raport financiar 

	3.2
	Implementarea acțiunilor realizate întreținerea bunului format conform bugetului planificat

	Primăria
	Primarul, Contabilul-șef,
	Cheltuieli prevăzute conform bugetului
	APL
	Trimestrial/Anual
	Decizii ale CL,
Raport financiar

	IV. Executarea condițiilor integrate
	

	4.1 
	Creșterea atractivității instituției și majorarea numărului de utilizatori. (Proiect pentru renovarea sălilor din apropierea sălii de sport cu scopul de a muta Muzeul Istoric al Gimnaziului pentru vizitatori, situat la etajul al doilea Descrierea proiectului:Obiectivul principal al acestui proiect este renovarea și reamenajarea spațiilor din apropierea sălii de sport pentru a crea un mediu adecvat pentru mutarea Muzeului Istoric al Gimnaziului. Aceasta va permite accesul mai facil și mai atractiv pentru vizitatori, inclusiv turiști, și va contribui la promovarea patrimoniului istoric al instituției.
Etapele proiectului:
1. Evaluarea stării actuale a camerelor și identificarea necesităților de renovare.
2. Elaborarea planului de amenajare interioară, inclusiv mobilier, iluminat și decor.
3. Obținerea autorizațiilor necesare pentru renovare.
4. Executarea lucrărilor de renovare: reparații, zugrăveli, instalarea sistemelor de iluminat și securitate.
5. Amenajarea spațiilor pentru expunere: vitrine, panouri informative, mobilier specific muzeal.

	Primăria
	Primarul
Managerul instituției
	Cheltuielile sunt preconizate din surse externe prin participarea la granturi.
	APL de nivelul I
	anual
	Note conceptuale/
Strategia socio-economica a localității/
Planul de dezvoltare a instituției/
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